| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 394/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2021 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép gia hạn thời gian sử dụng đất đối với dự án đầu tư

xây dựng Trạm dừng nghỉ xe đường dài Đại Thiên Lộc tại xã Liên Bão

và xã Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty TNHH Đại Thiên Lộc thuê để xây dựng Trạm dừng nghỉ xe đường dài và cửa hàng xăng dầu (đợt 1), tại xã Liên Bão, huyện Tiên Du;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Đại Thiên Lộc thuê đất để xây dựng Trạm dừng nghỉ xe đường dài và cửa hàng xăng dầu, tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty cổ phần vật tư-xăng dầu Hải Dương; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Đại Thiên Lộc và Công ty cổ phần vật tư-xăng dầu Hải Dương, tại xã Liên Bão và xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 21.1.2.1.000174, chứng nhận lần đầu ngày 01/3/2010 và Quyết định chủ trương đầu tư số 219/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của: Công ty TNHH Đại Thiên Lộc tại công văn số 16/CV-ĐTL ngày 23/8/2021; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 238/TTr-STNMT ngày 21/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Gia hạn thời gian sử dụng 15.006,2m2 đất đối với dự án xây dựng Trạm dừng nghỉ xe đường dài Đại Thiên Lộc tại xã Liên Bão và xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du của Công ty TNHH Đại Thiên Lộc do chậm tiến độ sử dụng đất. Thời gian gia hạn: 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ký quyết định gia hạn.

2. Công ty TNHH Đại Thiên Lộc phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án; liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định; hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH Đại Thiên Lộc vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Cục Thuế; UBND huyện Tiên Du và Công ty TNHH Đại Thiên Lộc căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - Lưu: VT, TNMT, CVP. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải |
| --- | --- |