| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 322/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2022 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian sử dụng đất đối với dự án xây dựng Khu nhà ở chung cư cho người có thu nhập thấp tại phường Tân Hồng và phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn của Công ty TNHH môi trường xanh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH môi trường xanh để xây dựng Khu nhà ở chung cư cho người;

Căn cứ văn bản số 2950/UBND-XDCB ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp, khu nhà ở Bắc Từ Sơn;

Xét đề nghị của: Công ty TNHH môi trường xanh tại văn bản số 18/ĐN-MTX ngày 27/4/2022; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 166/TTr-STNMT ngày 02/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian sử dụng 1.056,7m2 đất thương mại đối với dự án xây dựng khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại phường Tân Hồng và phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn của Công ty TNHH môi trường xanh, do chậm triển khai thực hiện dự án. Thời gian gia hạn: 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định gia hạn.

2. Yêu cầu Công ty TNHH môi trường xanh phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án; liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn lập hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định; hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH môi trường xanh vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Điều 2. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Từ Sơn, Công ty TNHH môi trường xanh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - Lưu : VT, TNMT, CVP. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải |
| --- | --- |