| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 356/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 16 tháng 8 năm 2022 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian sử dụng đất đối với dự án xây dựng Nhà máy gia công cơ khí, tại xã Phú Hòa, huyện Lương Tài của Công ty cổ phần Kỳ Đài Đồng Khởi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 236/QĐ-UBND ngày 10/5/2018, số 339/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 và số 438/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; số 447/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty cổ phần An Bắc Bình (nay là Công ty cổ phần Kỳ Đài Đồng Khởi) thuê để xây dựng Nhà máy gia công cơ khí tại xã Phú Hòa, huyện Lương Tài;

Xét đề nghị của: Công ty cổ phần Kỳ Đài Đồng Khởi tại văn bản số 26/2022/CV-KĐĐK ngày 28/6/2022; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 209/TTr-STNMT ngày 11/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Gia hạn thời gian sử dụng 6.079,0m2 đất đối với dự án xây dựng Nhà máy gia công cơ khí tại xã Phú Hòa, huyện Lương Tài của Công ty cổ phần Kỳ Đài Đồng Khởi đã được UBND tỉnh cho thuê đất theo Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 do chậm triển khai thực hiện dự án. Thời gian gia hạn: 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ký quyết định gia hạn.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Kỳ Đài Đồng Khởi phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án; liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định; hết thời hạn được gia hạn mà Công ty cổ phần Kỳ Đài Đồng Khởi vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Điều 2. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Lương Tài, Công ty cổ phần Kỳ Đài Đồng Khởi và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - Lưu : VT, TNMT, CVP. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải |
| --- | --- |